海南省儋州市

地质灾害防治“十四五”规划

儋州市自然资源和规划局

二○二二年十二月

目  录

前  言	1

一、地质灾害防治现状与发展趋势	2

（一）地质灾害现状	2

（二）“十三五”期间地质灾害防治成效	2

（三）“十四五”规划期间地质灾害防治面临的形势	3

二、指导思想与规划目标	4

（一）指导思想	4

（二）规划原则	4

（三）规划目标	6

（四）工作任务	6

三、地质灾害易发区和重点防治区	6

（一）地质灾害易发区	6

（二）地质灾害防治区	7

四、地质灾害防治工程	9

（一）地质灾害调查评价工程	9

（二）监测预警体系工程	9

（三）地质灾害隐患点治理工程	10

（四）地质灾害 “三查”工作	11

（五）地质灾害应急响应体系	11

五、资金筹措和实施安排	12

（一）资金筹措	12

（二）实施安排	12

六、生态环境影响与效益分析	13

（一）生态环境影响分析	13

（二）规划效益分析	14

（三）生态恢复措施	14

七、保障措施	15

（一）组织保障	15

（二）制度保障	15

（三）资金保障	15

（四）队伍保障	16

（五）机制保障	16

八、附则	16

后  记	17

附表：

1、儋州市地质灾害防治工程规划表

2、儋州市地质灾害治理工程规划表

附图：

1、儋州市地质灾害易发区图（1/20万）

3、儋州市地质灾害防治规划图（1/20万）

# 前  言

为全面贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，加快构建科学高效的地质灾害防治体系，有效降低地质灾害风险，保障人民生命财产安全，促进儋州市经济和社会的可持续发展，依据《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《地质灾害防治条例》、《全国地质灾害防治“十四五”规划》（2022）、《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划2035年远景目标纲要》、《海南省人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》、《海南省地质灾害防治“十四五”规划》及儋州市政府有关规划，结合全市地质灾害发育特征和防治现状，编制《海南省儋州市地质灾害防治“十四五”规划》（以下简称“《规划》”）。

《规划》所指的地质灾害包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。规划内容主要包括地质灾害调查评价、监测预警体系工程、治理工程、地质灾害应急响应体系建设、地质灾害“三查”工作等。

《规划》的基准年为2020年，规划期为2021-2025年。

# 一、地质灾害防治现状与发展趋势

## （一）地质灾害现状

儋州市发育的地质灾害类型主要为崩塌。截至2021年底，儋州市共查明地质灾害点66处，包含4处省级地质灾害隐患点。其中，崩塌47处，占地质灾害总数的71.21%；孕灾地质条件点19处，占地质灾害总数的28.79%，全市地质灾害平均发育密度1.9个/100km2。按规模统计，地质灾害规模以小型为主。累计威胁人口约389人，潜在经济损失3288万元。

## （二）“十三五”期间地质灾害防治成效

十三五以来，在省委、省政府领导下，儋州市积极落实地质灾害防治工作属地责任，推动交通、水务、住建、旅文、教育、应急等部门和各类企业，建立完善地质灾害隐患基础台账，区分自然因素、人为活动等不同因素引发的地质灾害类型，依法依规划定防治主体责任，齐心协力做好地质灾害防治工作，取得较好成效，全市无地质灾害伤亡事故。

1、地质灾害防治工作得到进一步落实

“十三五”期间，市政府多次下发或转发有关地质灾害防治工作的方案、预案、规划等文件，不断加强和改进地质灾害防治工作，取得了明显成效。同时按照自然资源部、省委、省政府、省自然资源和规划厅要求，结合实际安排部署全市地质灾害防治工作，巩固地质灾害防治“十有县”建设成果，做到汛前排查、汛中巡查、汛后核查的地质灾害“三查”，全面落实地质灾害防治工作，有效减少地质灾害造成的经济损失。

2、基础调查深入推进

“十三五”期间，完成了全市1：5万地质灾害详细调查工作，基本查明了全市地质灾害类型、规模、形成条件、威胁程度和分布特征。同时在台风或强降雨期间，市自然资源和规划局同技术单位开展了雨季连续强降雨引发的突发性地质灾害应急调查工作，比较全面地掌握了全市地质灾害最新动态，取得了较为详细的地质灾害资料，为地质灾害防治工作奠定基础。

3、勘查治理成效明显

“十三五”期间，市财政累计投入地质灾害防治专项经费约90万元，对我市范围内1处地质灾害隐患点（南丰镇南丰岭边坡崩塌）进行了及时工程治理，确保了人民的生命财产安全。

4、群测群防体系建设不断完善

儋州市1：5万地质灾害详细调查工作结束后，市自然资源和规划局对新增的4处灾害隐患点组织开展了群测群防，落实了群测群防人员并发放明白卡。群测群防体系建设体系已经建成，地质灾害防治“十有县”建设不断完善。

5、宣传培训不断加强

每年利用“世界地球日”、“世界环境日”、“土地日”、“防灾减灾日”积极开展科普宣传活动，并举办了多期地质灾害防治知识培训班。同时针对基层地质灾害防治的薄弱环节，开展了“基层‘五到位’（评估、巡查、预案、宣传、人员）宣传培训活动”、“全国农村地质灾害防治知识万村培训行动”及“海南省地质灾害应急演练暨地质灾害知识培训班”，极大地提高了全市干部群众的地质灾害防范意识。

## （三）“十四五”规划期间地质灾害防治面临的形势

随着海南自由贸易港建设的全面实施，全市各类建设项目陆续开展，人类工程活动的广度和强度进一步增大，在规划期内，自然条件、气候因素、人类活动强度和方式及人口分布的变化，可能会引起地质灾害发生。特别是降雨集中年份，对于稳定性和地质结构较差的高陡边坡，可能会引发崩塌、滑坡等地质灾害。“十四五”期间，预计全市地质灾害发展可能呈上升趋势，地质灾害防治工作面临的形势和挑战依然严峻。

1、地质灾害防治存在薄弱环节

地质灾害防治专项经费不足，地质灾害应急能力不强，地质灾害气象风险预警精度有待提升，管理信息系统尚不完善，地质灾害监测网络建设滞后，广大干群防灾减灾意识有待全面提升。

2、地质灾害呈现增多态势

地质灾害具有隐蔽性、突发性和破坏性，预报预警难度大，防范难度大，社会影响大。根据我市多年来气候变化情况分析，近年区域强降水等极端气候事件将明显增多，强降雨引发的崩塌、滑坡等地质灾害可能加剧。

海南自由贸易港上升为国家战略以来，儋州市基础设施建设进入了一个快速发展时期。工程建设、矿山开采、旅游活动等对脆弱地质体的干扰日益增大，规划期间大规模的基础设施建设对地质环境的影响将会加剧，山地丘陵区段劈山修路、切坡建房等人为因素引发的崩塌、滑坡等地质灾害将增多，地质灾害将呈现增多态势。

总之，儋州市地质灾害防治形势比以往严峻，防治任务比以往繁重。规划期内人为引发的地质灾害日趋加重，自然形成的地质灾害有所增加，广大农村、城镇和重大工程仍将遭受地质灾害的威胁。

# 二、指导思想与规划目标

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以“两个坚持、三个转变”为根本遵循，以提升地质灾害防治能力、减轻地质灾害风险为主线，以保障人民生命财产安全为根本目的，聚焦“隐患在哪里”、“结构是什么”、“什么时候发生”等关键问题，依靠科技创新、管理创新和信息化，持续推进地质灾害隐患识别、风险调查评价、监测预警、综合治理和基层防灾能力建设，提高地质灾害防治效率，保障海南自贸港高质量发展。

## （二）规划原则

1、坚持“属地为主，分级分类负责”的原则

坚持属地为主，分级负责，明确市政府为防灾主体责任，做到市政府组织领导、部门分工协作，全社会共同参与；坚持分类负责，谁引发、谁治理，对人为工程建设引发的地质灾害明确防灾责任单位，切实落实防范治理责任；建立健全地质灾害防治工作体制机制，明确政府、部门、单位和公民的地质灾害防治责任。

2、坚持“以人为本，预防为主”的原则

坚持保护人民群众安全为最高价值准则，将地质灾害防治业务链的重心前移，按照“预警到乡、预案到村、责任到人、有效避险”的要求，建立完善专业监测与群测群防相结合的地质灾害监测预警体系，充分发挥专业监测机构作用，紧紧依靠广大基层群众全面做好地质灾害防治工作。

3、坚持“统筹规划，突出重点”的原则

坚持根据不同地区地质灾害特点和经济社会发展水平，全面规划调查评价、监测预警、工程治理和应急能力建设工作，统筹兼顾，突出重点，将防治重点部署在对人民生命财产安全构成直接或潜在威胁的区域。根据轻重缓急，分步实施，稳妥推进。总体上优先部署调查评价和监测预警工作，有针对性地逐步开展工程治理和应急能力建设工作。

4、坚持“预防为主、合理避让、重点治理”的原则

实行预防为主，把消极被动的应急避灾转变为积极主动的防灾减灾，同时按照“预警到乡、预案到村、责任到人、有效避险”的要求，建立完善专业监测与群测群防相结合的地质灾害监测预警体系，充分发挥专业监测机构作用，紧紧依靠广大基层群众全面做好地质灾害防治工作。从灾害的发生源开始，采取各种预防措施，有效防止地质灾害的发生，尽可能减轻地质灾害的破坏程度。对危害程度高、威胁人数多、潜在经济损失大的重要地质灾害隐患点，实施工程治理措施。

5、坚持“谁诱发、谁治理，谁受益、谁出资”的原则

实施地质灾害治理，必须明确治理责任。人为活动诱发的地质灾害，由诱发者承担治理责任；自然形成的地质灾害，由市人民政府自然资源主管部门提出治理方案，报市人民政府批准后组织实施，受益的单位、企业和个人，需配合治理。市人民政府自然资源主管部门负责监督管理。

6、坚持“依靠科技，注重成效”的原则

坚持常规方法和高新科技相结合，着力提高监测预警科技水平，严格执行行业技术标准，实现地质灾害防治规范划、科学化。加强高新技术的推广与应用，提高地质灾害防治效率、能力和水平。在地质灾害防治工作过程中，适时检查评估防治工作成效，总结经验教训，发现问题及时调整工作部署，实施动态管理，争取防灾减灾效益的最大化。

## （三）规划目标

到2025年，显著提升我市地质灾害防治能力，强化地质灾害风险调查（普查）成果应用，探索开展重要地质灾害隐患点的专业监测和形成机理研究；强化因切坡建房引发地质灾害问题源头管控，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。最大限度防范和化解地质灾害风险，推动我市地质灾害防治从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，更好地服务海南自贸港建设。

## （四）工作任务

1、完成儋州市1:5万地质灾害风险调查工作，开展年度地质灾害风险动态排查，完成切坡建房调查隐患台账。

2、完善“人防”监测预警体系，提高风险预警能力。积极开展地质灾害防治知识宣传培训和演练。

3、完成3处重要地质灾害隐患点的工程治理。

4、全面建立完善的地质灾害应急响应体系。

5、继续开展地质灾害“三查”工作，同时开展地质灾害隐患点增号销号工作。

# 三、地质灾害易发区和重点防治区

## （一）地质灾害易发区

根据境内地形地貌、岩土体类型及性质、地质结构、地质灾害隐患点分布位置、隐患点的稳定性、人类工程活动强度及历年降雨量等影响因素，结合儋州市1：5万地质灾害详细调查资料和海南省地质灾害防治“十四五”规划，将全市划分为地质灾害中易发区、地质灾害低易发区和地质灾害非易发区三个区。其中，地质灾害中易发区面积902.21km2，占全市面积的27.55%；地质灾害低易发区面积1221.85km2，占全市面积的37.31%；地质灾害非易发区面积1150.77km2，占全市面积的35.14%（表3-1）。

表3-1 儋州市地质灾害易发性分区表

| 分区名称 | 分区面积（km2） | 占总面积（%） | 亚区 | 亚区面积（km2） | 占分区面积（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中易发区（A） | 902.21 | 27.55 | A1 | 108.41 | 12.02 |
|  |  |  | A2 | 793.80 | 87.98 |
| 低易发区（B） | 1221.85 | 37.31 | B1 | 17.27 | 1.41 |
|  |  |  | B2 | 1204.58 | 98.59 |
| 非易发区（C） | 1150.77 | 35.14 | C1 | 1143.19 | 99.34 |
|  |  |  | C2 | 7.58 | 0.66 |

1、地质灾害中易发区（A）

区内共分为2个亚区，分布在儋州市北部和西北部沿海一带（A1）和八一农场、南丰镇、兰洋镇（A2）。主要为人类工程活动剧烈的城镇、村庄、公路、海岸、丘陵等区域。区内主要地貌类型为丘陵区、滨海平原和河流冲积区等，区内分布的主要地质灾害类型为崩塌。

2、地质灾害低易发区（B）

区内共分为2个亚区，分布在儋州市西部沿海一带（B1）和雅星镇-大成镇-和庆镇（B2）。主要为人类工程活动剧烈村庄、公路、海岸等区域。区内主要地貌类型为滨海平原区和丘陵区，区内分布的主要地质灾害类型为崩塌。

3、地质灾害非易发区（C）

区内共分为2个亚区，分布在洋浦经济开发区、木棠镇、光村镇、东成镇、海头镇（Cl）和海花岛片区（C2）。区内地貌类型主要为火山岩台地和滨海平原区，区内植被茂盛，人口密集，地势相对平坦，人类活动以农业为主，地质环境条件相对较好，地质灾害弱发育。

## （二）地质灾害防治区

依据全市地质灾害易发区分布情况，综合考虑不同区域地质环境条件和社会经济状况，通过对地质灾害发育分布特征、地质灾害易发程度、地质灾害潜在危险性大小、地质灾害危害程度、人类工程活动强度的因素综合分析的基础上，将全市划分为地质灾害重点防治区、地质灾害次重点防治区和地质灾害一般防治区三个区，其中地质灾害重点防治区面积10.11km2，占全市面积的0.31%；地质灾害次重点防治区面积68.66km2，占全市面积的2.10%；地质灾害一般防治区面积3196.06km2，占全市面积的97.59%（表3-2）。

表3-2 儋州市地质灾害防治分区划分一览表

| 分区 名称 | 分区面积 （km2） | 占总面积(%) | 亚区 | 亚区面积 （km2） | 占分区面积 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 (Ⅰ) | 10.11 | 0.31 | Ⅰ1 | 1.49 | 14.74 |
|  |  |  | Ⅰ2 | 8.62 | 85.26 |
| 次重点防治区（Ⅱ） | 68.66 | 2.10 | Ⅱ1 | 28.87 | 42.05 |
|  |  |  | Ⅱ2 | 30.13 | 43.88 |
|  |  |  | Ⅱ3 | 9.66 | 14.07 |
| 一般防治区 （Ⅲ） | 3196.06 | 97.59 | Ⅲ1 | 3188.48 | 99.76 |
|  |  |  | Ⅲ2 | 7.58 | 0.24 |

1、地质灾害重点防治区（Ⅰ）

全市共划分2个地质灾害重点防治区，分布于峨蔓镇龙门村周边（Ⅰ1）和洋浦经济开发区海南星光化工厂至莲花山一带（Ⅰ2）。区内西北部海岸长期受海水侵蚀破坏，容易引发海岸崩塌地质灾害。该区防治重点是海岸与居民点周边的崩塌、滑坡等地质灾害。

2、地质灾害次重点防治区（Ⅱ）

全市共划分3个地质灾害次重点防治区，分布于中和镇群仔村至水井村一带（Ⅱ1）、南丰镇白炮村至那联村一带（Ⅱ2）、兰洋镇番保村至蓝洋农场十八队一带（Ⅱ3）。区内人口较密集，修路和建房等人类工程活动较剧烈，由于切坡修路、建房形成较多高陡边坡，边坡稳定性较差，常有崩塌、滑坡等地质灾害发生。该区防治重点是公路与居民点周边的崩塌、滑坡等地质灾害。

3、地质灾害一般防治区（Ⅲ）

全市共划分2个地质灾害一般防治区，分布于儋州市北部、西部、南部和东部等地区（Ⅲ1）和海花岛片区（Ⅲ2）。区内人类工程活动较弱，对地质环境影响和破坏程度小，区内地质灾害发育较弱，但在雨季或持续强降雨冲刷作用下，亦可能发生崩塌地质灾害。该区防治重点是景区、公路和居民点周边的崩塌地质灾害。

# 四、地质灾害防治工程

地质灾害防治工程是规划建设的核心内容，主要包括地质灾害调查评价工程、监测预警体系工程、治理工程、应急体系建设工程和地质灾害 “三查”等。结合区域经济社会发展水平，在地质灾害重点防治区、次重点防治区和一般防治区合理配置非工程措施与工程措施，突出群测群防、监测预警和临灾避险。

## （一）地质灾害调查评价工程

地质灾害调查评价的基本目的是在现有调查工作的基础上，进一步开展地质条件调查，分析地质灾害发生的岩土体结构条件，阐明其发育、分布规律及形成机理，评价和预测其发展趋势；了解已发生地质灾害点分布范围、规模、结构特征、影响因素和诱发因素；评价潜在地质灾害隐患点危险性和危害性。

1、地质灾害调查评价

规划期内，完成儋州市1:5万地质灾害风险调查工作，建立切坡建房隐患台账。

2、易发区内的地质灾害危险性评估

规划期内，继续开展在地质灾害易发区内进行各类建设工程、城市总体规划、村庄和集镇规划的地质灾害危险性评估工作。要严格进行建设用地地质灾害危险性评估工作，落实建设工程与地质灾害治理工程“三同时”制度，确保工程建设区的地质灾害得到及时有效治理。

## （二）监测预警体系工程

地质灾害监测预警体系是防灾减灾的重要手段。运行良好的地质灾害监测预警体系能够及时捕捉地质环境条件变化信息，适时发出防灾减灾警示信息，为避险决策和应急处置提供关键性依据。

1、突发性地质灾害群测群防体系建设

建立市、镇、行政村、村民小组和户五级组成的地质灾害群测群防工作体系。对主要灾害隐患点进行群测群防，安排群测群防员对地质灾害前兆和动态进行宏观巡查和监测预警。群测群防人员配备卷尺、钢钉、油漆、简易手持GPS、手持监测数据发射器、手提扩音器、报警铜锣、手电筒、雨衣、雨靴、记录本等基本设备。

2、完善“人防”地质灾害群专结合监测预警体系

配合建设海南省地质灾害防治信息平台，强化与省级监测预警平台网络传输，实现地质灾害气象风险预警、地质灾害专群结合监测预警、地质灾害防治管理等功能，构建起群测群防、专业监测相结合的监测预警网络以及气象预警体系，共享气象和地质灾害隐患信息。

3、“四抓”筑牢地质灾害防治“安全网”

规划期内，利用“四抓”策略筑牢汛期地质灾害防治“安全网”即抓详查、抓要害、抓监测、抓群防。全面摸排市内地质灾害情况，为地质灾害隐患治理提供对应方案，落实好各行业监管职责。

4、开展地质灾害防治知识宣传培训

利用会议、广播、电视、报纸、宣传栏、宣传册、挂图、光碟和发放明白卡等方式宣传地质灾害防治知识，做到进村、入户、到人。每年开展地质灾害防灾知识和避险技能宣传教育200人/次以上、组织开展地质灾害简易监测技术培训1次以上。

## （三）地质灾害隐患点治理工程

1、实施地质灾害隐患点治理工程

根据现有地质灾害调查成果资料，本规划期内暂安排3处地质灾害隐患点治理工程（见附表2）。如在突发性地质灾害调查评价、年度地质灾害“三查”工作和地质灾害危险性评估工作中新发现的地质灾害隐患点需要采取治理工程措施消除地质灾害隐患，依据本规划原则，开展地质灾害隐患点治理工程。

2、严控切坡建房问题

按照自然资源部和省政府有关加强农村切坡建房、农房安全隐患排查等工作部署，严格管控农村切坡建房，防止引发地质灾害问题。对已有因切坡建房（符合“3850”标准：坡脚至房角小于3m，或坡高大于8m，或切坡后坡度大于50°”）引发的崩塌、滑坡等地质灾害隐患，要适时启动后续处置，引导村民采取简易措施，修建引洪沟、排水沟、挡土墙等小微型治理工程，落实其防治主体责任，逐步解决已存在的切坡建房隐患。强化切坡建房源头管控，压实乡镇政府农房报建审批监管责任，优化农房和村庄建设选址，严格管控切坡建房，杜绝新增因切坡建房引发地质灾害问题发生。对地质灾害风险普查切坡建房问题台账外，新增因切坡建房等人为工程引发的地质灾害隐患，按照“谁审批、谁负责”的原则落实防治责任。对确需组织切坡建房等工程建设的，应落实“先治理、后建设”要求，彻底消除地质灾害隐患威胁。

3、实施县乡道路沿线地质灾害专项治理

结合2021年地质灾害汛后复查和自然灾害综合风险普查工作，组织开展道路沿线，特别是县乡级道路沿线地质灾害隐患排查，及早发现地质灾害隐患，查清隐患类型与成因、诱发因素、特征和危害等基础情况，落实人防技防、工程治理、搬迁避让等防治措施，形成属地县乡道路沿线地质灾害动态隐患台账。根据事权和财权划分，由交通部门牵头，对威胁较大的道路沿线地质灾害隐患实施专项治理，消除地质灾害威胁。

## （四）地质灾害 “三查”工作

1、继续开展“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”的地质灾害“三查”工作，及时掌握汛期地质灾害发生情况和隐患点变化情况，对发生的险情做到上传下达、下情上报，搞好动态管理，对其稳定性和危险性作出正确判定，及时采取有效防范措施，确保隐患点附近居民安全，使地质灾害造成的损失降低到最低程度。

2、开展地质灾害隐患点增号销号管理工作。依据地质灾害“三查”和“风险调查”工作成果，对于新出现和需要销号的地质灾害隐患点，由市自然资源和规划局邀请专家小组对地质灾害隐患点稳定性和危险性进行实地鉴定，并提出增号或销号意见，市自然资源和规划局根据专家小组意见完成增号销号工作，实现地质灾害隐患点动态、科学、有效的管理。

## （五）地质灾害应急响应体系

形成统一指挥、结构合理、反应灵敏、运转高效、保障有力的突发性地质灾害应急响应体系。建设基本满足基础信息获取、决策指挥和上下互通的信息收发平台；配置基本满足现场应急调查、监测及安全保障的应急装备。

# 五、资金筹措和实施安排

## （一）资金筹措

规划期内，地质灾害防治工程所需经费由市财政根据实际工作需要并结合总体财力情况统筹安排。预计地质灾害调查评价工程费用190.68万元（由市财政拨付），监测预警体系工程费用280万元，地质灾害治理工程费用760万元，地质灾害应急响应体系费用100万元，地质灾害“三查”工作费用80万元，上述费用合计约1410.68万元（附表1）。

1、市1：5万地质灾害风险调查工作费用由市财政出资。

2、监测预警体系工程费用由市财政出资，同时争取省财政地质灾害专项资金给予补给。

3、因自然因素引发的地质灾害工程治理经费主要由市财政出资，同时争取省财政地质灾害专项资金给予补给；因人为因素引发的地质灾害治理经费，按照《地质灾害防治条例》的规定，由属地政府或责任单位承担。

4、地质灾害应急响应体系费用主要由市财政出资，同时争取省财政地质灾害专项资金给予补给。

5、地质灾害“三查”工作费用主要由市财政出资，同时争取省财政地质灾害专项资金给予补给。

## （二）实施安排

分为2021-2023年（近期）和2024-2025年（中期）两个阶段。

1、2021-2023年（近期）地质灾害防治工程安排如下：

（1）完成儋州市1:5万地质灾害风险调查工作；

（2）完成切坡建房调查台账、开展地质灾害防治知识宣传培训；

（3）完成建设与省级地质灾害防治信息互通平台，利用“四抓”策略筑牢汛期地质灾害防治“安全网”；

（4）完成3处地质灾害隐患点治理工程。

（5）更新并完善地质灾害群测群防体系，继续开展“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”的地质灾害“三查”工作。依据地质灾害“三查”工作成果，科学有效的进行地质灾害隐患点增号销号管理工作。

2、2024-2025年（中期）地质灾害防治工程安排如下：

（1）更新并完善地质灾害群测群防体系，规划期内若有新发现地质灾害隐患点需要采取治理工程措施消除地质灾害隐患，依据本规划原则，开展地质灾害隐患点治理工程；

（2）完善统一指挥、结构合理、反应灵敏、运转高效、保障有力的突发性地质灾害应急响应体系；

（3）建设基本满足基础信息获取、决策指挥和上下互通的信息收集平台；配置基本满足现场应急调查、监测及安全保障的应急装备；

（4）继续开展地质灾害防治知识宣传培训以及地质灾害“三查”工作。依据地质灾害“三查”工作成果，科学有效的进行地质灾害隐患点增号销号管理工作。

# 六、生态环境影响与效益分析

## （一）生态环境影响分析

地质灾害防治规划实施将减轻或消除地质灾害对人民生命财产安全的威胁，具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。规划实施对环境的不利影响主要表现在施工期，工程竣工后的有利影响则是显著的、长远的。

1、对水土保持的影响。规划实施会在局部时段、局部区域加剧了人为因素的作用，某些施工活动在短时期内破坏地表植被，扰动土体构造，将对局部区域的水土保持产生不利影响；工程竣工后则有利于改善规划区的水土流失状况，增强水土保持能力。

2、对植物和动物的影响。规划实施对植被的不利影响主要是施工临时占地、土石方开挖等使施工地段的地表植被面积减少，造成短时、局部区域的植被破坏，施工活动可能会对局部范围陆生动物的活动造成一定程度的影响。工程竣工后则有利于动植物的生存、生长。

3、对土地利用的影响。规划实施对土地资源修复，改善土地利用结构，促进区域经济持续发展具有重要作用。防治工程建设可能临时占用部分土地，工程竣工后的土地利用结构将趋向更加合理，有利于人类与自然生态的和谐共存。

4、对景观等的影响。防治工程施工可能会在短时间内破坏原来的地形地貌、地表植被，改变局部地貌景观。工程竣工后则可以有效保护和改善地貌景观质量。

## （二）规划效益分析

地质灾害防治规划实施的目的是最大限度减少人员伤亡，减少经济损失，改善和保护生态环境。实施效益包括社会效益、经济效益和环境效益三方面。

1、社会效益方面。地质灾害防治的社会效益主要体现在减少人员伤亡和受灾人口，减轻人民精神负担和心理创伤，稳定社会和保证社会正常的生产、生活活动，保护重要基础设施等。规划实施后，儋州市地质灾害防治水平达到与其经济社会发展水平基本适应的标准，境内人民生命财产安全将得到有效保护，可基本消除重点防治区地质灾害的威胁，保障当地人民生命财产安全。

2、经济效益方面。通过采取地质灾害防治措施，可避免地质灾害的发生或降低其发生概率，减轻地质灾害对基础设施、城镇和农村居民财产等造成的直接或间接经济损失。

3、环境效益方面。通过实施地质灾害防治措施，可以减轻地质灾害对生态环境的破坏，减少水土流失，保护水土资源、自然景观和改善人居环境等。

总之，防治规划实施能够减轻地质灾害对人民生命财产和生态环境的危害，促进人与自然的协调发展，受益人员可达389人，可减少经济损失3288万元。规划实施对环境的有利影响是长期的、全面的和显著的，对环境的不利影响是短暂的、局部的和微弱的。

## （三）生态恢复措施

针对地质灾害防治规划实施可能产生的不利影响，提出如下对策措施：

1、防治工程规划的切坡减载和边坡支挡工程等施工结束后，应及时对作业面进行平整，种植保水保土性能良好的植被，并加强保育管理。

2、对防治工程施工造成的短暂性水土流失等不利影响，应当结合当地的气候气象特点，选择适宜的季节组织施工以减轻危害。

3、防治工程的布置尽可能考虑地质环境条件，避免或减少对地质环境的不利影响。在科学比选工程措施和非工程措施的前提下，实现地质灾害防治和生态环境保护的双重效益。

4、有关政府部门应因地制宜的制定生态环境保护措施，把地质灾害防治与生态环境保护紧密结合起来。通过改善生态环境条件，减少致灾因素或减缓致灾因素向不利方向演变，逐步恢复重建当地生态平衡，促进生态环境好转。

5、在重大工程的规划和建设中进一步开展环境影响评价工作，细化施工环境管理要求。

# 七、保障措施

## （一）组织保障

市委市政府不断加强对地质灾害防治工作的统一领导，建立完善逐级负责机制，明确各方地质灾害防治工作分工，确保防治责任和措施层层落到实处。要妥善处理好发展与安全的关系，逐步将地质灾害防治工作纳入绩效考核体系。

## （二）制度保障

做好地质灾害风险区风险防控的顶层设计和组织实施，落实地质灾害“隐患点+风险区”双控，统筹协调好地质灾害防治与国土空间规划、用途管制、生态保护修复、重大工程建设、山区城镇建设、农村建房等工作，加强地质灾害防治联防联控，强化源头管控与综合治理。

## （三）资金保障

按照“谁建设、谁负责，谁引发、谁治理”的原则，在现有相关规划、事权划分和已部署开展任务的基础上，科学测算地质灾害防治工作任务量和资金需求，充分征询意见，研究确定各项工作经费需求规模。按自然资源财政事权和支出责任划分原则，承担地质灾害防治支出责任；政府根据实际需求和财力情况，将地质灾害防治经费纳入本级财政预算，加强资金保障。

## （四）队伍保障

加强同省地质局有关院队、高等院校及省地质环境监测总站等单位的合作，强化科学研究，充分发挥专业队伍作用，不断加强从业人员专业素质和能力培训，为地质灾害防治工作提供专业队伍保障。

## （五）机制保障

坚持“分级负责，属地管理”的原则，大力推进地质灾害防治体制机制建设，形成“政府主导，部门落实、社会参与、各负其责”的地质灾害防治工作格局。资规、住建、交通、水利、应急、气象等部门按照职责分工，加强配合协作，落实各自行业领域的地质灾害巡查、监测和防治责任；督促相关行业领域的企业和施工单位按照“谁建设、谁负责，谁引发、谁治理，谁受益、谁保护”的原则，严格落实防治主体责任。

# 八、附则

一、《规划》由文本、附表、附图、电子文档组成，具有同等效力。

二、《规划》经儋州市自然资源和规划局组织专家审查，由儋州市人民政府批准颁布实施，《规划》是儋州市人民政府和儋州市自然资源和规划局依法开展地质灾害防治工作的重要依据，《规划》纳入儋州市国民经济和社会发展规划。

三、《规划》由儋州市自然资源和规划局负责解释。

# 后  记

规划编写主持单位：儋州市自然资源和规划局

规划编写单位：海南地质综合勘察设计院

规划编写单位负责人：黄卓雄

规划编写单位总工程师：阳建新

规划编写审核人：梁桂玲

规划编写负责人：谢颜富

规划编写人：谢颜富  韩念华  林琳  王振义

附表1  儋州市地质灾害防治工程规划表

| 序号 | 地质灾害防治工程 | 防治工程建设内容 | 规划年度 | 防治工程费用 （万元） | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险调查评价 | 市1:5万地质灾害风险调查工作 | 2021-2022 | 190.68 | 市财政 |
|  |  | 易发区内的地质灾害危险性评估 | 2021-2025 | —— | 市财政 |
| 2 | 监测预警体系工程 | 配合省级监测预警平台建设，强化与省级监测预警平台网络传输 | 2021-2023 | 80 | 市财政 |
|  |  | 完善“人防”地质灾害群专结合监测预警体系 | 2021-2025 | 200 | 市财政 |
|  |  | 推行地质灾害“隐患点+风险区”双控 |  |  |  |
|  |  | 更新并完善地质灾害群测群防体系、立警示牌 |  |  |  |
|  |  | 开展地质灾害防治知识宣传培训 |  |  |  |
| 3 | 治理工程 | 南丰镇南丰村天湖东路符亚飞、符亚养屋后边坡崩塌 | 2021-2023 | 500 | 市财政 |
|  |  | 南丰镇志文苗村边坡崩塌 | 2021-2023 | 100 | 市财政 |
|  |  | 和庆镇和合村边坡崩塌 | 2021-2023 | 160 | 市财政 |
|  |  | 规划期内，如发现新发生的地质灾害隐患点需要采取治理工程措施消除地质灾害隐患，依据本规划原则，开展地质灾害隐患点治理工程。 | 2021-2025 | —— | 市财政 |
|  |  | 严控切坡建房问题 | 2021-2025 | —— | 市财政 |
|  |  | 实施县乡道路沿线地质灾害专项治理 | 2021-2025 | —— | 市财政 |
| 4 | 地质灾害应急响应体系 | 形成统一指挥、结构合理、反应灵敏、运转高效、保障有力的突发性地质灾害应急响应体系。 | 2021-2025 | 100 | 市财政 |
| 5 | 地质灾害“三查”工作 | 开展地质灾害“三查”工作。 | 2021-2025 | 50 | 市财政 |
|  |  | 开展地质灾害隐患点增号销号管理工作 |  | 30 |  |
| 合 计 | 1410.68 |  |

附表2  儋州市地质灾害治理工程规划表

| 序号 | 规划 年度 | 位置 | 坐标 | 类型 | 规模 | 威胁人口 （人） | 潜在经济损失 （万元） | 防治经费(万元) | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021-2023 | 南丰镇南丰村天湖东路符亚飞、符亚养屋后 | 109°33′28″ | 19°24′31″ | 崩塌 | 小型 | 129 | 1200 | 500 | 市财政 |
| 2 | 2021-2023 | 南丰镇志文苗村 | 109°33′35″ | 19°18′28″ | 崩塌 | 小型 | 4 | 100 | 100 | 市财政 |
| 3 | 2021-2023 | 和庆镇和合村 | 109°35′49″ | 19°32′26″ | 崩塌 | 小型 | 19 | 250 | 160 | 市财政 |